## Slide 1: 외환이상거래 탐지체계 고도화
AI 기반 외환 이상거래 탐지체계 구축을 위해 데이터 확보부터 AI 연계, 업무 적용, 운영체계까지 단계적으로 구축
세부 내용
설명
탐지 쳬계 구축을 위한 데이터 확보 및 정비
정상거래내역, 이상거래이력 데이터 및 현행 Rule 확보 및 정비
AI 탐지 솔루션 연계
데이터 송수신 및 탐지 결과 연계
실시간 탐지·검토·조치 체계 적용
- 실시간 모니터링, 알림, 담당자 검토 및 조회
탐지 운영체계 구축 및 성능 고도화
탐지 결과 및 Rule 관리, 모델 성능 관리, 탐지 성능 개선
AI 학습은 최종 확정된 데이터 구조와 업무 프로세스를 기반으로 수행됨으로, 단계적으로 데이터 기반을 마련한 후 차세대 데이터 및 프로세스가 안정화 된 이후 AI 고도화를 추진하는 것이 학습 데이터의 품질과 모델의 정확성 확보에 효과적
솔루션 연계
데이터 준비
업무 적용
운영 체계
거래 데이터 확보
AI 탐지
솔루션
Rule 관리·개선
(추가, 수정, 폐지)
이상거래
이력확보
(이상거래, 제제 정보 등)
현행 탐지 Rule 확보
외환 거래
탐지 결과
데이터 전송
데이터 연계
위험도, 결과 송수신
Rule 관리
실시간
모니터링
이상거래 알림
담당자 검토
조치 및 결과 관리
탐지 결과 관리
(이력, 통계)
모델 성능
관리
지속 개선
데이터 준비
학습 데이터 확보 및 준비
환경 준비
시범운영
실운영
환경 구성 및 연계 테스트
파일럿 운영 및 모델 검증
(약 2~3개월)
운영전환 및 안정화
AI 적용 기반 마련
AI 탐지체계 고도화
외환 이상거래 리스크 대응강화

## Slide 2: 솔루션을 연계하여 AI 이상거래 탐지 시스템 구축
AI 학습 및 모델 적용
정상·이상 거래 데이터를 활용한 AI 학습 기반 마련
정상 거래 데이터와 최종 이상거래 판정(라벨) 데이터를 확보하여 지도·비지도 학습에 활용
기존 Rule 및 고객·거래 특성을 AI Feature로 정의
현행 탐지 Rule 을 분석하여 Rule 기반 Feature 후보 도출
고객, 거래, 국가, 금액, 사유코드 등 주요 특성을 정의하여 AI 학습에 필요한 변수 확정
AI 학습 데이터셋 구성 및 탐지모델 적용 방안 수립
- 데이터를 정제·가공하여 AI 학습용 데이터셋 구성
외부 업체 AI 기술, 솔루션 검토
※ Feature : 고객/거래 데이터를 분석하기 위해 생성한 변수
고객/업종/국가별 평균 거래금액
기간별 거래빈도(1개월, 3개월 등)
거래목적(사유코드 등)
상대 국가 변경 빈도
거래금액 증감률
…
AI 학습 데이터 기반 준비
현행 탐지 RULE 분석
학습용 Feature 정의
탐지 모델 적용
학습용 데이터 셋 구성
당행 해외송금 이상거래 모니터링 Rule
현재 운영중인 실시간 이상거래 탐지 Rule
Rule 목록 및 기준 정리
Rule 기반 Feature 후보 도출
기존 Rule Feature 반영
고객·거래 특성(Feature) 정의
AI 학습 Feature 최종 확정
데이터 정제
Feature 적용 및 학습 데이터셋 구성
모델 학습
성능 평가, 검증
탐지 모델 적용
이상 거래 데이터
해외이상송금점검내역
해외이상송금거래내역
외화송금제어등록
FISS해외송금계좌기본
고객실적내역
고객거래내역
정상 거래 데이터
비지도학습 및 지도학습 활용
최종 이상거거래 판정(Label) 데이터 확보
지도학습 활용
당행 AI부서 또는 AI 전문업체와 협업 필요