［대외비］

Seekurity SIEM

정기점검보고서

Regular Inspection Report

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 고객사 | KOVAN |
| 점검 유형 | 정기점검 (월간) · 무상 유지보수 1차 |
| 점검 대상 기간 | 2026-06 |
| 점검 일자 | 2026-06-22 |
| 점검자 | 이준호 / SeekersLab |
| 고객 담당자 | KOVAN 보안운영팀 |
| 종합 판정 | 정상 (주의 2건) |
| 문서 버전 | v1.0 |

1. 점검 개요

본 보고서는 KOVAN에 구축된 Seekurity SIEM에 대한 2026-06 정기점검 결과를 정리한 문서이다. 점검은 유지보수 서비스 범위에 따라 하드웨어 상태, SIEM 소프트웨어 동작, 로그 수집 및 탐지 현황을 대상으로 수행되었다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 점검 목적 | SIEM 시스템의 안정적 운영 상태 확인 및 잠재 위험 사전 식별 |
| 점검 범위 | 하드웨어(서버/스토리지), SIEM 소프트웨어, 로그 수집·탐지, 백업 |
| 점검 주기 | 월 1회 (정기 방문 점검) |
| 점검 방식 | 원격 점검 + 정기 방문 (콘솔/CLI 확인, 대시보드 리뷰) |
| 판정 기준 | 정상 / 주의(개선 권고) / 조치필요(즉시 대응) |

2. 점검 결과 요약

종합 판정: 정상 (주의 2건)

본 점검은 KOVAN SIEM 통합 보안관제 시스템의 무상 유지보수(2026.06.01~2027.05.31) 1차 정기점검이다. 점검 기간 중 SIEM 시스템은 전반적으로 안정적으로 가동되었으며, 핵심 서비스 8종 및 67식 Log Source 수집에 중단은 없었다. 다만 Manager/Storage 노드의 데이터 디스크 사용률 증가와 OpenSearch 보안 패치 버전 출시 2건이 주의 항목으로 확인되어 개선 권고로 정리하였다. PCI-DSS 로그 보존 요건은 정상 충족 중이다.

주요 발견 사항

핵심 서비스 8종(Nginx·Syslog-Receiver·API·Console·OpenSearch·PostgreSQL·Kafka·Zookeeper) 모두 정상 가동.

Log Source 67식(방화벽 30 + VPN 37) 및 기타 연동 시스템 전건 정상 수신, 22종 벤더 Parser 정상 동작.

탐지 룰 56개·IOC 615건·MITRE ATT&CK 14 tactics 매핑 정상 유지, 미동작 룰 0건.

Manager/Storage 데이터 디스크 73% 도달 — PCI-DSS 보존정책 검토 또는 증설 필요 (주의).

OpenSearch 2.14.0(보안 패치) 신규 출시 — 업그레이드 협의 필요 (주의).

3. 하드웨어 점검

3.1 서버 구성 현황

| 호스트명 | 역할 | 모델 | OS | CPU / Memory | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOVAN-SIEM-COL-01 | Collector | Lenovo SR650 | Rocky Linux 9.4 | 16 vCPU / 64GB | 정상 |
| KOVAN-SIEM-MGR-01 | Manager/Storage | Lenovo SR650 V3 | Rocky Linux 9.4 | 32 vCPU / 128GB | 정상 |

3.2 시스템 리소스 사용 현황

| 노드 | CPU 평균 | CPU 피크 | Memory | Disk(/) | Disk(/data) | Load | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOVAN-SIEM-COL-01 | 32% | 70% | 49% | 40% | 45% | 1.05 | 정상 |
| KOVAN-SIEM-MGR-01 | 44% | 79% | 68% | 43% | 73% | 1.60 | 주의 |

3.3 하드웨어 상태 점검

| 점검 항목 | 기준 | 결과 | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전원 공급 장치(PSU) | 이중화 정상 | 이중화 정상 | 정상 | 노드별 PSU 2기 가동 |
| 시스템 온도 | < 35°C | 30°C | 정상 | XCC 기준 |
| 냉각 팬(Fan) | 전체 정상 | 전체 정상 | 정상 | - |
| RAID 상태 | Optimal | RAID-6 Optimal | 정상 | Manager/Storage 데이터 볼륨 |
| 물리 디스크 | 불량 0 | 0개 | 정상 | Predictive Failure 0 |
| 네트워크 인터페이스 | Link Up (10G) | Link Up | 정상 | Bonding 정상 |
| 시스템 Uptime | - | 112일 | 정상 | 계획 외 재부팅 없음 |
| 하드웨어 경보(XCC) | 경보 없음 | 0건 | 정상 | - |

4. SIEM 소프트웨어 점검

4.1 서비스 / 프로세스 상태

| 서비스 | Port | Protocol | 상태 | 자동기동 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nginx (Web Console) | 443 / 80 | TCP | Running | 활성 | HTTPS 정상 |
| SS-Syslog-Receiver | 514 | UDP | Running | 활성 | 방화벽/VPN 수신 정상 |
| SS-API | 23001 | TCP | Running | 활성 | - |
| SS-Console | 23002 | TCP | Running | 활성 | - |
| OpenSearch | 19200 / 19300 | TCP | Running | 활성 | API/Transport |
| PostgreSQL | 15432 | TCP | Running | 활성 | 메타/룰/사용자 |
| Kafka | 19092 | TCP | Running | 활성 | Collector↔Manager |
| Zookeeper | 12181 | TCP | Running | 활성 | - |

4.2 로그 수집 현황

| 점검 항목 | 값 | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연동 Log Source (방화벽/VPN) | 67 식 (FW 30 + VPN 37) | 정상 | 달성률 100% |
| 기타 연동 시스템 | IDS/IPS 3 · DDoS 3 · EDR 1 · DLP 1 · NAC 2 · DB접근제어 1 | 정상 | Syslog/Agent/SNMP/API |
| 벤더 Parser | 22 종 | 정상 | 정규화 정상 |
| 전 소스 수신율 | 100% | 정상 | 미수신 0건 |
| 평균 EPS | 4,100 EPS | 정상 | 월 평균 |
| 피크 EPS | 11,200 EPS | 정상 | 용량 임계 대비 여유 |
| 일일 평균 수집량 | 약 168 GB/day | 정상 | - |

4.3 인덱스 / 데이터 상태 (OpenSearch)

| 점검 항목 | 값 | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cluster Health | green | 정상 | - |
| 노드 수 | 1 (Manager/Storage) | 정상 | 단일 노드 구성 |
| 활성 Shard | 356 | 정상 | - |
| Unassigned Shard | 0 | 정상 | - |
| 인덱스 수 | 214 | 정상 | - |
| 총 문서 수 | 약 21.6억 건 | 정상 | - |
| 데이터 디스크 사용률 | 73% | 주의 | 80% 도달 전 보존정책/증설 검토 |
| 보존 정책 | Hot 3개월 / Cold 12개월+ (PCI-DSS) | 정상 | 컴플라이언스 요건 충족 |

4.4 탐지 룰 / 위협 인텔리전스

| 점검 항목 | 값 | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 활성 탐지 룰 | 56 개 (CRITICAL 14 / HIGH 24 / MEDIUM 15 / LOW 3) | 정상 | 10개 카테고리 |
| MITRE ATT&CK 매핑 | 14 tactics | 정상 | - |
| 룰 동작 점검 | 정상 | 정상 | 샘플 이벤트 매칭 확인 |
| 미동작 / 오류 룰 | 0 개 | 정상 | - |
| 위협 인텔리전스 Feed | 17개 피드, 최근 갱신 2026-06-21 | 정상 | 일 1회 자동 갱신 |
| 등록 IOC | 615 건 | 정상 | - |

4.5 소프트웨어 버전 및 업데이트

| 구성요소 | 현재 버전 | 최신 버전 | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seekurity SIEM | v1.0 | v1.0 | 최신 | - |
| OpenSearch | 2.13.0 | 2.14.0 | 업데이트 가능 | 보안 패치 포함, 업그레이드 협의 |
| PostgreSQL | 15.6 | 15.7 | 업데이트 가능 | 마이너 패치 |
| OS (Rocky Linux) | 9.4 | 9.4 | 최신 | 보안 패치 적용 완료 |

5. 보안 이벤트 / 탐지 통계 (2026-06)

5.1 심각도별 탐지 현황

| 심각도 | 탐지 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Critical | 1 | 즉시 분석/대응 완료 |
| High | 12 | 전건 확인, 오탐 3건 튜닝 |
| Medium | 98 | 주기 검토 |
| Low | 1,050 | 참고 모니터링 |
| 총계 | 1,161 | - |

5.2 주요 탐지 시나리오 Top 5

| 순위 | 탐지 시나리오 | 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPN 무차별 대입 로그인 시도 (Brute Force) | 284 | 차단/계정 보호 확인 |
| 2 | Firewall Deny 급증 | 176 | 특정 시간대 집중 |
| 3 | 악성 IP 통신 시도 (TI 매칭) | 88 | 방화벽 차단 연계 |
| 4 | 비인가 포트 스캔 | 71 | 외부 출발지 다수 |
| 5 | 비정상 VPN 동시 접속 | 9 | 계정 공유 의심 모니터링 |

6. 백업 점검

| 점검 항목 | 주기 | 최근 상태 | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설정 백업 (PostgreSQL/룰) | 일 1회 | 최근 성공 2026-06-22 02:00 | 정상 | 자동 백업 |
| 데이터 스냅샷 (OpenSearch) | 주 1회 | 최근 성공 2026-06-21 | 정상 | snapshot repository |
| 백업 저장소 사용률 | - | 54% | 정상 | 여유 확보 |
| 복구 테스트 | 분기 1회 | 유지보수 1차 분기 내 수행 예정 | 예정 | Q3 내 1회 수행 권고 |

7. 발견 사항 및 조치 내역

| No | 구분 | 발견 내용 | 심각도 | 조치 / 계획 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 하드웨어/스토리지 | Manager/Storage 데이터 디스크 73% 도달 (증가 추세) | 주의 | PCI-DSS 보존정책 검토 또는 디스크 증설 | 검토중 |
| 2 | SIEM SW | OpenSearch 2.14.0(보안 패치) 신규 출시 | 주의 | 다음 정기점검 시 업그레이드 협의 | 예정 |

8. 개선 권고 사항

| No | 우선순위 | 권고 내용 | 권장 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 높음 | 데이터 디스크 증설 또는 PCI-DSS 보존기간 내 Cold 티어 이전 정책 점검 (현 73%, 증가 추세) | 2026 Q3 내 |
| 2 | 중간 | OpenSearch 2.14.0 업그레이드 (보안 패치 적용) | 다음 정기점검(2026-07) |
| 3 | 낮음 | Low 등급 이벤트 다량 발생 — 탐지 룰 임계치 튜닝 검토 | 상시 |
| 4 | 낮음 | 무상 유지보수 첫 분기 — 백업 복구 테스트 1회 수행 | 2026 Q3 내 |

9. 점검 확인

다음 정기점검 예정일: 2026-07-22

| 구분 | 소속 / 성명 | 확인 (서명) |
| --- | --- | --- |
| 점검자 | SeekersLab / 이준호 |  |
| 고객 확인 | KOVAN / KOVAN 보안운영팀 |  |