CUPIA AI 연구 과제 2026

수의계약 사유서 (안)

계약관리 시행세칙 제33조 제1항 제1호 적용 검토

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 계약 건명 | CUPIA AI 연구 과제 2026 (e-PASS AI 모델 상품화 및 EWACS 복합 AI Agent 구축) 용역 |
| 계약 상대자(안) | (주)씨커스 (Seekers Inc.) |
| 적용 근거 | 재단 「계약관리 시행세칙」 제33조 제1항 제1호 (특정인의 기술용역으로 인한 경쟁 불허) |
| 버전 | 초안 v0.1 (2026-07-30) |
| 문서 성격 | 재단 계약담당부서 검토용 초안 — 수행업체 작성분이며, 최종 사유서는 재단 명의로 확정 |
| 관련 문서 | CUPIA-AI-2026-SOW-001 과업지시서 v3, AI기술내재화 PoC 결과 보고(2026-01), 계약 가이드라인 v0.1 |

# 1. 개요

본 문서는 CUPIA AI 연구 과제 2026 용역 계약을 일반경쟁입찰에 의하지 아니하고 (주)씨커스와의 수의계약으로 체결하고자 하는 사유를 재단 「계약관리 시행세칙」(이하 세칙)의 기준에 따라 정리한 것이다. 세칙 제3조는 일반경쟁을 원칙으로 하되 특히 필요하다고 인정할 때 수의계약을 허용하며, 제33조 제1항 제1호는 "계약의 성질 또는 목적에 의하여 특정인의 기술용역 … 으로 인하여 경쟁을 불허하거나 현저하게 유리한 가격으로 계약할 수 있는 경우"를 수의계약 사유로 규정한다.

본 건은 제1호의 두 요건, 즉 경쟁을 불허하는 특정인의 기술용역에 해당한다는 점(3장)과 수의계약이 현저하게 유리한 가격 조건을 형성한다는 점(4장)을 모두 충족하는 것으로 판단되며, 그 근거를 이하에서 상술한다.

# 2. 세칙 제33조 제1항 각 호 해당 여부 검토

| 호 | 요건 | 해당 여부 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1호 | 특정인의 기술용역으로 인한 경쟁 불허 또는 현저히 유리한 가격 | 해당 | 본 사유서의 적용 근거 — 3장·4장에서 상술 |
| 2호 | 급박하여 경쟁에 부할 여유가 없는 경우 | 보조적 | 과제 1의 v1 런칭 마일스톤 등 일정 제약이 있으나 주된 사유로는 원용하지 않음 (5.4 참조) |
| 3호 | 예정가격 5천만원 이하의 공사·제조 | 비해당 | 본 건은 공사·제조가 아닌 용역 |
| 5호 | 예정가격 3천만원 이하의 물품 구매·용역 | 비해당 | 총 31 M/M 규모의 과업 특성상 예정가격이 기준 금액을 초과할 것으로 예상 |
| 6호 | 협력업체 선정·평가 지침에 의한 용역 도급 | 확인 필요 | 재단의 협력업체 지침 적용 대상 여부는 계약담당부서 확인 사항 — 해당 시 병렬 근거로 원용 가능 |
| 9호 | 전문기술인력 용역계약(프리랜서) | 비해당 | 본 건은 개인 프리랜서가 아닌 법인 대상 도급 용역 |

# 3. 경쟁을 불허하는 특정인의 기술용역에 해당하는 사유

## 3.1 과업의 성질 — 공동 연구 과제로서 경쟁 조달과 부정합

과업지시서(SOW) 1장은 본 과업의 성격을 "연구 과제 (공동 연구)"로 규정하고, 12조는 산출물의 지적재산권을 발주자와 수행업체가 공동 소유하도록 정하고 있다. 즉 본 건은 완성된 규격의 재화·용역을 조달하는 계약이 아니라, 양측이 기술과 자산을 상호 제공하며 성과를 공동 보유하는 연구 파트너십 계약이다. 이러한 계약은 상대방이 보유한 고유 기술이 계약 목적의 일부를 구성하므로, 가격 경쟁으로 상대방을 선정하는 방식과 구조적으로 맞지 않는다.

또한 SOW 14조는 연구 과정의 기술적 불확실성을 감안한 유연한 대응을 명시하고 있다. 경쟁입찰은 사전에 확정된 과업 규격과 평가 기준을 전제로 하는데, 본 과업은 서비스 수준 진단(과제 1의 4월 단계)을 거쳐야 목표 사양 자체가 정의되는 구조여서, 입찰 시점에 비교 가능한 규격을 확정하기 어렵다.

## 3.2 과제 2 — 수행업체 고유 기술이 과업 목적 자체를 구성

SOW 2.1은 "수행업체인 씨커스는 AI Agent 기술에 전문성을 보유하고 있으며, 이를 EWACS에 접목하여 … 지능형 모니터링 체계로 전환하는 것을 본 과업의 핵심 목표로 한다"고 기술하고, 2.2 역시 "씨커스의 AI Agent 기술력을 활용하여" EWACS를 전환한다고 명시한다. 즉 과제 2(전체 31 M/M 중 22 M/M로 과업의 중심)는 불특정 업체가 수행할 일반 개발 용역이 아니라, 특정 업체가 보유한 AI Agent 기술을 재단 시스템에 이전·접목하는 것이 목적 그 자체인 과업이다. 과업의 목적에 특정인의 기술이 포함되어 있는 이상, 다른 업체로는 동일한 계약 목적을 달성할 수 없다.

기술 내용 면에서도 과제 2는 예측 엔진, 동적 임계치 학습, 자동 원인 분석, LLM 인사이트, 대응 추천의 다섯 개 지능 모듈을 Agent Orchestrator로 통합 운영하는 복합 AI Agent 구축을 요구한다. 단일 모델 개발이 아닌 복수 모듈의 오케스트레이션 설계 역량이 필요한 특수 기술 분야로, 세칙 제33조 제1항 제1호의 "특정인의 기술용역"에 해당한다.

## 3.3 과제 1 — 대상 시스템에 대한 사전 기술 이해와 특수 기술 스택

과제 1의 대상인 OCR+vLLM 신고서 검증 시스템(RAG Codex)은 재단이 내부 PoC로 개발한 미공개 시스템으로, 외부에 일반적으로 알려진 제품이 아니다. 수행업체는 본 과제의 제안 과정에서 재단의 PoC 결과 보고와 시스템 자료를 검토하여 현행 시스템의 구조(OCR 앙상블, 좌표 임베딩, Two-Track RAG, vLLM 서빙 구성)와 한계(vLLM 의존도와 속도·정확도 트레이드오프)에 대한 이해를 이미 확보한 상태다. 타 업체가 수행할 경우 이 이해를 처음부터 다시 형성해야 하며, 이는 4개월(4~7월)로 계획된 과제 1의 기간 내 완수를 어렵게 한다.

기술 환경 면에서도 과제 1은 외부 API를 일절 사용할 수 없는 폐쇄망 온프레미스 환경에서 오픈소스 LLM(gpt-oss-120b)의 서빙 최적화(양자화, Continuous Batching, KV Cache, 멀티 GPU 분산 추론)와 Docker/Kubernetes 패키징을 요구한다. 상용 API 기반 개발과는 구별되는 특수 역량으로, 수행 가능 업체의 범위가 좁다.

## 3.4 보안 — 접근 업체 최소화의 필요

본 과업은 통관 신고서 데이터(익명화 처리분 포함), 재단의 vLLM 프롬프트·모델 자산(SOW 11조에서 기밀 정보로 분류), EWACS 내부 시스템 정보에 대한 접근을 수반한다. 경쟁입찰을 진행하려면 입찰 참가자들에게 제안 작성에 필요한 수준의 시스템 정보를 공개해야 하는데, 이는 기밀 자산의 노출 범위를 넓힌다. 계약 목적 달성이 가능한 단일 업체와 수의계약을 체결하는 것이 정보 노출 면적을 최소화하는 방법이며, SOW 11조의 보안·비밀유지 체계(서약서, 3년 유지 의무, 데이터 삭제 확인)와도 부합한다.

# 4. 현저하게 유리한 가격으로 계약할 수 있는 사유

제1호 후단의 요건과 관련하여, 본 수의계약은 다음 세 가지 경로로 재단에 경제적으로 유리한 조건을 형성한다.

첫째, 수행업체는 대상 시스템에 대한 사전 이해를 보유하고 있어 착수 시 시스템 분석·학습에 투입될 기간이 단축된다. 동일 산출물을 기준으로 하면 신규 업체 대비 낮은 총 투입공수(M/M)로 수행이 가능하며, 이는 원가계산 방식의 예정가격(세칙 제24조 제2항 제2호)에서 노무비 절감으로 직접 반영된다.

둘째, 지적재산권 구조가 재단에 유리하다. SOW 12조에 따라 수행업체는 산출물의 공동 소유를 수용하고, 과업 수행 전부터 보유한 기존 기술에 대해서도 재단에 사용 라이선스를 부여한다. 통상의 용역 계약에서 수행업체 보유 기술의 라이선스는 별도 대가를 수반하는 항목이므로, 이를 포함한 계약 조건은 명목 금액 이상의 경제적 가치를 가진다.

셋째, 과제 1과 과제 2를 단일 업체가 수행함으로써 공통 관리 비용(PM, 보고 체계, 보안 심사, 인프라 협의)이 한 번만 발생한다. 두 과제를 분리 발주할 경우 각각의 관리 공수와 업체 간 조정 비용이 추가된다.

다만 "현저하게 유리한 가격"의 최종 판단은 재단이 작성하는 예정가격 조서와 수행업체 견적의 비교로 확정되므로, 본 장의 논리는 예정가격 조서 작성 시의 참고 사유로 제시한다.

# 5. 대안(경쟁 방식) 검토 결과

## 5.1 일반경쟁입찰 (세칙 제2장)

일반경쟁은 예정가격 한도 내 최저가 입찰자를 낙찰자로 하는 방식이다(제27조 제1항). 연구 과제의 품질은 가격으로 평가되지 않으며, 기술평가를 병행하더라도 3.1에서 본 바와 같이 입찰 시점에 비교 평가 가능한 과업 규격을 확정할 수 없다. 또한 과업 목적에 특정 업체의 기술 접목이 명시된 상태에서 형식적 경쟁을 진행하는 것은 다른 참가자에게 실질적 낙찰 가능성이 없는 절차를 강요하는 결과가 된다.

## 5.2 지명경쟁입찰 (세칙 제3장)

지명경쟁은 3인 이상의 입찰자 지명을 요건으로 한다(제31조). 본 과업의 요건(복합 AI Agent 오케스트레이션 전문성, 폐쇄망 온프레미스 vLLM 서빙 경험, 통관 도메인과 대상 시스템에 대한 이해)을 동시에 충족하는 지명 대상 3인을 확보하기 어렵고, 지명 가능하더라도 5.1과 동일하게 과업 목적과의 부정합 문제가 남는다.

## 5.3 과제 분리 발주

과제 1만 분리하여 경쟁 발주하는 방안은 이론상 가능하나, 과제 1 역시 미공개 내부 시스템의 고도화라는 성격상 사전 정보 공유 없이는 제안이 불가능하고(3.3, 3.4), 두 과제의 인력·일정이 상호 연동된 SOW 구조(공통 PM, 4월 동시 착수)를 해체하는 비용이 발생한다(4장 셋째 논거의 역방향).

## 5.4 일정 제약 (보조 사유)

과제 1은 7월 v1 런칭, 과제 2는 12월 운영 전환이라는 고정 마일스톤을 가진다. 일반경쟁 절차(공고 7일, 참가 신청·평가·계약 체결)와 신규 업체의 시스템 학습 기간을 감안하면 경쟁 방식으로는 계획된 일정 준수가 곤란하다. 이는 제2호(급박)의 독립 사유로 원용하기보다, 제1호 판단을 보강하는 정황으로 제시한다.

# 6. 수의계약 절차 요건 이행 계획

| 요건 | 근거 | 이행 방안 |
| --- | --- | --- |
| 예정가격 조서 작성 | 제33조 2항 (1호 사유는 면제 대상 아님) | 재단 계약담당부서 작성 — 실례가격이 없는 계약이므로 원가계산 방식(제24조 2항 2호) 적용, 수행업체 견적서(M/M 노무비·제경비·이윤 구분)를 참고자료로 제출 |
| 견적서 청구 | 제36조 (원칙 2인 이상, 부득이한 경우 단일견적) | 본 사유서로 1호 해당(특정인의 기술용역)을 소명하여 단일견적 사유를 갖추고, 씨커스 견적서 제출 |
| 계약서 작성 | 제4조·제5조 (500만원 초과 용역 — 생략 불가) | 필수 기재 9항목 반영, 이사장 명의 — 계약 가이드라인 v0.1 3장 점검표 활용 |
| 계약보증금 | 제6조 2항 (수의계약 시 전부·일부 면제 가능) | 면제 여부를 계약 협상 시 결정, 미면제 시 보증보험증권 납부 |
| 검수·지급 | 제8조·제9조 | 단계별 검수조서 작성, 검수 연동 분할 지급 — 계약 가이드라인 v0.1 6장 절차 적용 |

# 7. 결론

본 과업은 ① 성과를 공동 소유하는 공동 연구 과제로서 경쟁 조달 방식과 구조적으로 맞지 않고, ② 과업 목적 자체에 (주)씨커스의 AI Agent 기술 접목이 명시되어 있으며, ③ 미공개 내부 시스템에 대한 사전 이해와 폐쇄망 온프레미스 LLM 서빙이라는 특수 역량을 요구하고, ④ 기밀 자산의 노출 최소화가 필요하다는 점에서, 세칙 제33조 제1항 제1호가 정한 "계약의 성질 또는 목적에 의하여 특정인의 기술용역으로 인하여 경쟁을 불허"하는 경우에 해당한다. 아울러 사전 이해에 따른 투입공수 절감, 공동 IP와 기존 기술 라이선스 부여, 통합 수행에 따른 관리 비용 절감으로 "현저하게 유리한 가격" 요건도 뒷받침된다.

이에 본 계약을 (주)씨커스와의 수의계약으로 체결하고, 제33조 제2항에 따른 예정가격 조서 작성 등 6장의 절차 요건을 이행하고자 한다.

# 8. 첨부 근거자료 목록

| 번호 | 자료 | 입증 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 과업지시서 (CUPIA-AI-2026-SOW-001 v3) | 과업 성격(공동 연구), 수행업체 기술 전제(2.1·2.2), 공동 IP(12조), 보안(11조) | 확정본 기준 |
| 2 | AI기술내재화 개념증명(PoC) 결과 보고 (2026-01) | 대상 시스템이 미공개 내부 PoC임과 고도화 필요성 | 재단 내부 자료 |
| 3 | RAG Codex 시스템 자료 (v2.0, 2025-11) | 대상 시스템의 기술 구성과 특수성 | 재단 내부 자료 |
| 4 | 수행 제안서 (씨커스, v0.3) | 수행업체의 기술 이해도와 수행 방안 | - |
| 5 | 씨커스 AI Agent 관련 실적·보유 기술 증빙 | 특정인의 기술용역 해당성 보강 | 수행업체 제출 — 실적증명서·기술소개서 등 [보완 필요] |
| 6 | 견적서 / 비용 산정서 | 가격의 적정성 (예정가격 조서 대비) | 관리대장 CT-03 |

※ 본 문서는 수행업체가 작성한 검토용 초안이다. 수의계약 체결 여부와 사유서의 최종 문안은 재단 계약담당부서의 판단에 따르며, 5번 근거자료(실적·보유 기술 증빙)는 회사 확정 자료로 보완이 필요하다.